WIELOLETNI  PLAN

ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 
I KANALIZACYJNYCH

NA LATA 2021-2024

Podstawa prawna i przedmiot planowania.

Art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.  poz. 2028 tj.) zwanej dalej Ustawą.

1.  Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Gmina prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków jako zadanie własne wynikające z ustawy 
o samorządzie. Działalność ta polega na:

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie 
i dostarczanie  wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych;

- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych;

- wykonywanie wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych;

- pobieranie od usługobiorców należności za usługi dostawy wody oraz odprowadzania ścieków;

- dokonywanie przeglądów i odbiorów technicznych urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych;

- przejmowanie do eksploatacji zrealizowanych urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych;

- realizowanie zadań związanych z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę 
z hydrantów ppoż. zainstalowanych na sieci wodociągowej;

- określenie wymagań technicznych dotyczących zasilania w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych;

- wykonywanie przeglądów, badań technicznych oraz napraw pomp do wody czystej oraz do ścieków i innych urządzeń;

- instalowanie wodomierzy.

2.  Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych przedstawia poniższa tabela (kwoty podane w tys. zł).

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel realizacji | Jednostka realizująca zadanie. Sposób finansowania | Okres realizacji zadania | Nakłady finansowe własne w tyś zł |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Wymiana wodomierzy na radiowe | Odczyt zdalny wodomierzy | Warsztaty Urzędu Gminy - środki własne | 2021-2024 | 52 | 52 | 52 | 54 |
| 2. | Zakup oprogramowania i licencji do odczytu radiowego wodomierzy | Odczyt zdalny wodomierzy | Urzędu Gminy - środki własne | 2021 | 16 | - | - | - |
| 3. | Naprawa awarii wodociągowych | Bieżące naprawy | Warsztaty Urzędu Gminy - środki własne | 2021-2024 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 4. | Wymiana hydrantów przeciwpożarowych | Bieżące naprawy | Warsztaty Urzędu Gminy - środki własne | 2021-2024 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Budowa sieci wodociągowej Pulsze – Mieszuki wraz z regulacją systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców z terenu gminy Wyszki | Poprawienie wydajności w dostawę wodę | Warsztaty Urzędu Gminy - środki własne | 2021 | 180 | - | - | - |
| RAZEM: |  |  |  |  | 285 | 87 | 88 | 89 |

Powyższy  plan rozwojowo-modernizacyjny uwzględnia prowadzenie głównych inwestycji w zakresie  rozbudowy sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych przez Gminę Wyszki.

3.  Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Podmioty mające wpływ na racjonalne zużycie wody i wprowadzanie ścieków można podzielić na dwie grupy:

− odbiorców usług,

− dostawcę usług.

Po stronie odbiorców usług przedsięwzięciem, które w sposób znaczący wpływa na racjonalne zużycie wody i wprowadzenie ścieków jest opomiarowanie zużycia. Gmina praktycznie dokonała opomiarowania u wszystkich swoich odbiorców. Zadaniem na przyszłość jest wymiana wodomierzy na wodomierze radiowe, które mają na celu zapewnić zdalny odczyt. Po stronie dostawcy usług, czyli Gminy, działaniami racjonalizującymi zużycie wody i wprowadzanie ścieków jest przede wszystkim utrzymanie w stałej sprawności technicznej posiadanej sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnej, a w przypadku awarii jak najszybsze ich usuwanie. W przedstawionym planie głównym zadaniem jest budowa sieci wodociągowej – spinka wodociągowa łącząca miejscowość Pulsze z miejscowością Mieszuki.

4.  Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

W ramach inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Wyszki będą wykonywane zadania i przedsięwzięcia planowane przez Gminę Wyszki.

Wielkość nakładów finansowych w poszczególnych latach obrazuje tabela w punkcie 2.

5.  Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Sposób finansowania został zaznaczony w tabeli.